### Acta de Reunión con LG

Concluida la reunión de seguimiento del día 10/03/2022 10:00 AM con motivo de dar continuidad a la implementación del documento soporte, se pactaron los compromisos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** | **Estado** |
| Enviar material de apoyo para la implementación | Kevin Rodríguez | 10/03/2022 | OK |
| Responder preguntas pendientes del cliente | Kevin Rodríguez | 10/03/2022 - 11/03/2022 | PEN |
| Entregar credenciales y ambiente test | Kevin Rodríguez | 18/03/2022 | PEN |

Nota: La siguiente reunión de seguimiento se programó para el día 18/03/2022 a las 11:00 AM.